Vorraussetzung/ Vorbedingungen

- Unternehmensleitung

  - Hat Projektauftrag beschlossen

  - PL festgelegt

- Projektleiter

  - Administrativa berücksichtigen

Projektstart

- Festlegung der Visionen und Rahmenbedingungen

  - Projektziel

  - Der PL muss Mitarbeitern einen Überblick über das Projekt geben

  - PL muss Überzeugungskraft besitzen

  - Brainstorming

- Teambildung

  - Kick-Off

  - Auftaktreffen für ein neues Projekt

  - Klarheit über Ziele

  - Zeitpläne, Meilensteine

  - Gegenseitiges Kennenlernen

- Festlegen der vom Kunden erwarteten Funktionalität und Qualität

  - Anforderungs-Engineering

Projektziel

- Für den Benutzer

  - Die Zieldefinition eines Projektes

  - Ausführliche Beschreibung der Ergebnisse

  - Zu beachtende Rahmenbedingungen

- Aus Prozesssicht

  - Ergebnis des Abstimmungsprozesses

    - Zwischen AG und PL / Projektteam

    - Vertrag

- Wieso Projektziel?

  - Missverständnisse vermeiden

  - Klarheit verschaffen

  - AG: was bekommt er am Ende?

  - PL: was sind seine Rahmenbedingungen?

  - AG/PL: Was ist eine Änderung? Wie wird damit umgegangen?

    - Vertrag

- Eigenschaften von Projektzielen

  - Lösungsneutral

  - Widerspruchsfrei

  - Verständlich/wohlstrukturiert

  - Realistisch

  - Überprüfbar/messbar

  - Dokumentiert

  - Herausfordernd

Projektauftrag

- Relevante Daten für das Projekt

- Gliederung

- Projektvision

  - Endergebnis des Projektes kurz

- Geschäftssituation

  - Marktsituation, Geschäftsstrategie

  - Kundenwünsche

- Detail- Ziele

  - Ergebnis-Ziele

    - Leistungen, Funktionen

    - Qualitäten

    - Funktionsabgrenzung( Nicht- Ziele) Kontext

  - Vorgehensziele

    - Termin

    - Kosten

    - Politische personelle Ziele

- Randbedingungen

  - Vorgaben ( Vorschriften, Einschränkungen

  - Annahmen ( Risiken

  - Erfolgsfaktoren

- Projekt-Charter (projektextern beschlossen

  - Auftrag

    - Projektbezeichnung

    - AG

    - MA

    - Kosten, Termin

Methoden

- Mind- Map, Brainstorming

  - Sammlung von Zielideen

- Kontextdiagramm

  - Abgrenzung von Zielen, Nichtzielen

- Prioritätenmatrix

  - Priorisierung von Zielen

    - Top

    - Standard

    - Nice to have

    - Irrelevant

- Vorprojekt

  - Fehlendes Wissen gewinnen

  - Aufwand muss ausreichen ( um Angebot zu machen

  - Prototyp

  - Aufwands- und Kostenabschätzung, Spezifikation

Kick- Off/ Anstoß

- Ziel

  - Gegenseitiges Kennenlernen

  - Vermittlung des Projektauftrags

  - Jeder soll nicht mehr und weniger wissen wie der andere

  - Teamformung

- Methoden

  - Einzelgespräche

  - Kick-Off

  - Start- Workshop

- Kick- Off- Meeting

  - Projektbekanntmachung durch AG und TL/ Linienmanager

  - Ablauf

    - Willkommen

    - Gegenseitiges Vorstellen

    - Vorstellen des Projektes

      - Geschäftsmodell, Vision

      - Rahmenbedingungen

    - Projekt-interne Zusammenarbeit

    - Nächste Schritte

- Projektstart- Workshop( intern)

  - Willkommen

  - Erwartungen an das Projekt

  - Hintergrundinformation zum Projekt

    - Vorgängerprojekt, Recherchen

  - Aufstellen der Projektziele

  - Festlegen der Projekt-internen Organisation

    - Rollenverteilung, Aufspaltung

  - Planung der Hauptmeilensteine

  - Nächste Schritte